Паспорт

муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | *Газификация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018 годы* | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | *-развитие газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий и иных объектов на территории в границах которых осуществляются полномочия администрации Трубникоборского сельского поселения;*  *- обеспечение безопасного и безаварийного газоснабжения потребителей;*  *- повышение надежности и стабильности газоснабжения*  *- повышение пропускной способности системы газоснабжения для дальнейшего ее развития;* | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | *- Реализация мероприятий по обеспечению населения природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы;*  *- Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства*  *- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения*  *- улучшение условий жизни населения поселения* | | | | | |
| Исполнитель муниципальной  программы | *- администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;* | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2016-2018 | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | Очередной  финансовый год | 1-й год  планового периода | 2-й год  планового периода | 3-й год  планового периода | 4-й год  планового периода |
| Средства бюджета поселения | 9912,40171 | 3912,40171 | 3500,0 | 2500,0 |  |  |
| Средства областного бюджета | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | *- создать условия для газоснабжения Трубникоборского сельского поселения*  *- повысить уровень газификации поселения* | | | | | |

1. **Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Муниципальная программа «Газификация домов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района в 2014-2016 г.» разработана в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации

В ходе реализации настоящей программы предусматривается выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, которые отражены в приложении 2 к программе.

Учитывая, что в настоящее время на территории поселения не все жители имеют возможность использовать газ в быту, приоритетной задачей настоящей программы является развитие системы газоснабжения в Трубникоборском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

1. **Цели и задачи настоящей программы**

Основными целями настоящей программы являются:

Обеспечение единого подхода к решению проблем газификации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;

Улучшение социально-экономических условий жизни населения Трубникоборского сельского поселения, содействие проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства;

Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

Перевод систем газораспределения поселения с сжиженного на природный газ;

Внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

В результате реализации мероприятий настоящей программы:

Предполагается выполнить акт выбора трассы, проектно- изыскательские работы, обследование на наличие взрывоопасных предметов, проведение госэкспертизы проекта.

Создать условия для предоставления постоянно проживающему населению возможность пользования природным газом;

Повысить уровень газоснабжения населения поселения.

1. **Ресурсное обеспечение настоящей программы**

Для реализации мероприятий настоящей программы необходимо 10007,40171 тыс. руб. из них:

- подготовка проектов – ---------тыс. руб.

- проведение экспертизы – ---------- тыс. руб.

Источниками финансирования программы являются:

-бюджет муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в размере 9912,40171 тыс. руб.

- бюджет Ленинградской области в размере 95,0 тыс. руб.

1. **Организация управления настоящей программой**

Функции заказчика настоящей программы осуществляет администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

В рамках выполнения настоящей программы администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществляет следующие функции:

- координацию деятельности, строительных и научно-исследовательских организаций участвующих в реализации мероприятий настоящей программы.

- организует и проводит конкурсы по отбору проектных, строительных и научно-исследовательских организаций для участия в реализации мероприятий настоящей программы.

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей программы.

Перечень мероприятий по газификации приведен в приложении.

При необходимости заказчик программы вносит предложения по корректировке.

1. **Контроль за реализацией настоящей программы**

Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет заказчик настоящей программы – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**ПО ПРОГРАММЕ**

**ГАЗИФИКАЦИЯ ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2016-2018 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения на 2014-2016»** | **тысяч рублей** | | |
| **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** |
|  | **основные мероприятия (направления)** |
| **1.1** | Газификация домов №1 и №2 по ул. Железнодорожная,д.Трубников Бор | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **1.2** | Газификация микрорайона «Молодёжный» д.Трубников Бор | **500,0** | **0** | **0** |
| **1.3** | Газификация ул.Озерная | **110,0** | **692,0** | **200,0** |
| **1.4** | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | **205,0** | **200,0** | **200,0** |
|  | ВСЕГО: | **915,0** | **992,0** | **500,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **2.**  **«Мероприятия по обслуживанию объектов газификации в рамках муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения на 2014-2016»** | **тысяч рублей** | | |
| **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** |
|  | **основные мероприятия (направления)** |
| **2.1** | Содержание и обслуживание АГРС  -охрана  -оплата электроэнергии | **3092,40171** | **2508,0** | **2000,0** |
|  | ВСЕГО: | **3092,40171** | **2508,0** | **2000,0** |

Приложение №3 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях о индикаторах муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018 г.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| 2016 год | 2017год | 2018 год |
| **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения на 2014-2016»** | | | | | |
| **1** | **Газификация домов №1 и №2 по ул. Железнодорожная, д. Трубников Бор** | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1. | Строительство ВДГО | тыс. руб. | 100 | 100 | 0 |
| 1.2. | Ввод в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |
| **2.** | **Газификация микрорайона «Молодёжный» д.Трубников Бор** | тыс. руб. | 500,0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Ввод в эксплуатацию | тыс. руб. | 500,0 | 0 | 0 |
| **3** | **Газификация индивидуальных жилых домов по ул. Озерная** | тыс. руб. | 110,0 | 692,0 | 200,0 |
| 3.1 | ПИР | тыс. руб. | 110,0 | 692,0 | 0 |
| 3.2 | Строительство распределительного газопровода | тыс. руб. | 0 | 0 | 200 |
| 3.3 | Ввод в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Разработка схем газификации населенных пунктов** | тыс. руб. | 205,0 | 200,0 | 200,0 |
| **«Мероприятия по обслуживанию объектов газификации в рамках муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения на 2016-2018»** | | | | | |
| 1 | **Содержание и обслуживание АГРС** | тыс. руб. | 3092,40171 | 2508,0 | 2000,0 |
| 1.1. | Охрана | тыс. руб. | 1000,0 | 508,0 | 1000,0 |
| 1.2. | Оплата электроэнергии | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 0 |
| 1.3. | Обслуживание | тыс. руб. | 1243,20171 | 1120,0 | 1000,0 |
| 1.4. | Аренда АГРС | тыс. руб. | 769,2 | 800,0 | 0 |

Приложение №4 к Программе

Ресурсное обеспечение

муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области на 2016-2018г.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Территориальная принадлежность | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | Ответственный исполнитель |
| Всего | В том числе: | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения на 2014-2016»** | | | | | | | |
| **1** | **Газификация домов №1 и №2 по ул. Железнодорожная, д. Трубников Бор** | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 1.1. | Строительство ВДГО | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 1.3. | Ввод в эксплуатацию | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| **2.** | **Газификация микрорайона «Молодёжный» д.Трубников Бор** | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 2.1. | Ввод в эксплуатацию | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| **3** | **Газификация ул. Озерная** | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 1002,0 | 110,0 | 692,0 | 200,0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 3.1 | ПИР | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 802,0 | 110,0 | 692,0 | 0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 3.2 | Строительство распределительного газопровода | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 3.3. | Ввод в эксплуатацию | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 4 | Разработка схем газификации населенных пунктов | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 605,0 | 205,0 | 200,0 | 200 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| **«Мероприятия по обслуживанию объектов газификации в рамках муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения на 2016-2018»** | | | | | | | |
| 1 | **Содержание и обслуживание АГРС** | **Территориальная принадлежность** | 8092,40171 | 3092,40171 | 2508,0 | 2000,0 |  |
| 1.1 | Охрана | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 3000,0 | 1000,0 | 508,0 | 1000,0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 1.2. | Оплата электроэнергии | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 160,0 | 80,0 | 80,0 | 0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 1.3. | Обслуживание | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 3363,20171 | 1243,20171 | 1120,0 | 1000,0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 1.4. | Аренда АГРС | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 1569,2 | 769,2 | 800,0 | 0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |