Приложение 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2017 года

по 42-оз от 12.05.2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| Проект № 1 | | | | |
| 1.1 | Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная | м | 340 |  |
| 1.2 | Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а | м | 150 | 150 |
| 1.3 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира | кв.м. | 1259,5 |  |
| 1.4 | Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная | кв.м. | 263 |  |
| Проект № 2 | | | | |
| 2.1 | Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная | шт. | 25 | 25 |