|  |
| --- |
| ОТЧЕТ(ежеквартальный)о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом) |
| **наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
|  |  |  | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт участка дороги по ул. Луговая от д № 21 до д. № 16 в дер. Бабинская Лука | 160 м | 160 м | 350 000,00 | 280 000,00 | 70 000,00 | 348 250,00 | 278 600,00 | 69 650,00 | 348 250,00 | 278 600,00 | 69 650,00 | 1 400,00 |
| Частичный ремонт ул. Заречная в дер. Бабино | 430 м | 430 м | 189 630,00 | 151 700,00 | 37 930,00 | 188 681,85 | 150 945,00 | 37 736,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 |
| Ремонт пешеходного моста через р. Тигода с подходами в дер. Большая Горка  | 120 м | 120 м | 455 000,00 | 364 000,00 | 91 000,00 | 400 000,00 | 320 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Померанье | 1 шт | 1 шт | 300 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 | 222000,00 | 177600,00 | 44400,00 | 222 000,00 | 177 600,00 | 44 400,00 | 62 400,00 |
| **ИТОГО** |  |  | 1 294 630,00 | 1 035 700,00 | 258 930,00 | 1 158 931,85 | 927 145,00 | 231 786,85 | 570 250,00 | 456 200,00 | 114 050,00 | 108 555,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |
|  |  |  |  | Шейдаев С.А. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *(подпись)* |  | *(фамилия, инициалы)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органна |  |  |  | Малинина В.М. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *(подпись)* |  | *(фамилия, инициалы)* |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель  | Афанасьева В.В. 8(81361)77123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12.2018 года  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |