**ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.01.2016 № 11

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие части территории

Трубникоборского сельского

поселения Тосненского района

Ленинградской области»

В соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 № 160/1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области», согласно Приложению 1.

2. Утвердить годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области», согласно Приложению 2.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.А.Шейдаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 26.01.2016 № 11

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.01.2016 № 14.

В течение 2016 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- частичный ремонт щебеночного покрытия по ул. Полевой в д. Бабино

- спил аварийных деревьев в д. Апраксин Бор, д. Вороний Остров, д. Ручьи

- ремонт сети уличного освещения по ул. Мира, Озерная, Вокзальная, Новая в д. Трубников Бор

- частичный ремонт участка дороги по ул. Мира в д. Трубников Бор

- частичный ремонт щебеночного покрытия по ул. Полевая в дер. Бабино

- частичный ремонт подъезда к пос. Керамик

- частичный ремонт участка дороги по ул. Механизаторов в д. Трубников Бор

- ремонт подъезда к д.2 по ул. Железнодорожная в д. Бабино

- замена фонарей уличного освещения на светодиодные в д. Апраксин Бор на участке от д.19 до д.51 по ул. Апраксинской.

- замена фонарей уличного освещения на светодиодные в д. Апраксин Бор на участке от д. 1 до д.17 по ул. Апраксинская и по ул. Полевая.

- ремонту мостового перехода через р. Тверезна в д. Большая Кунесть

- строительство колодца в деревне Бабино на Полевой улице

- строительство контейнерной площадки на ул. Совхозной в д. Чудской Бор.

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 1 004 659,53 рублей, а так же средства областного бюджета в сумме 2 759 900,00 рублей. По программе запланировано финансирование на 2016 год в сумме 1 085 000,00 рублей и 2 759 900,00 рублей соответственно.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2015 | Достигнутое значение  показателя  за 2015 |
| Бюджет поселения | Другие  источники | Бюджет  поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт участков дорог, щебеночных покрытий, подъездов к деревням | 617,9461 | 1550,0154 | 571,23563 | 1550,0154 | Ремонт участка дороги | шт. | 0 | 3 | 3 |
| Ремонт щебеночного покрытия | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Ремонт подъезда к п. Керамик | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Благоустройство территории | 437,0539 | 1139,8846 | 410,4239 | 1139,8846 | Спил аварийных деревьев | ед. | 0 | 3 | 3 |
| Строительство контейнерной площадки | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Замена фонарей уличного освещения | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Ремонт сети уличного освещения | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Ремонт мостового перехода через реку | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Организация водоснабжения | 30,0 | 70,0 | 23,0 | 70,0 | Строительство колодцев | шт. | 0 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 26.01.2016 № 11

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования  подпрограммы,  мероприятия  (с указанием  порядкового  номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Ремонт участка дороги | 1021,5865 | 1020,8738 | 1020,8738 | 1021,5865 | 1020,8738 | 1020,8738 |
| 2 | Ремонт щебеночного покрытия | 557,461 | 520,29694 | 520,29694 | 557,461 | 520,29694 | 520,29694 |
| 3 | Ремонт подъезда к п. Керамик | 588,914 | 580,08029 | 580,08029 | 588,914 | 580,08029 | 580,08029 |
| 4 | Спил аварийных деревьев | 250,00 | 233,37 | 233,37 | 250,00 | 233,37 | 233,37 |
| 5 | Строительство контейнерной площадки | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6 | Замена фонарей уличного освещения | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7 | Ремонт сети уличного освещения | 637,5525 | 637,5525 | 637,5525 | 637,5525 | 637,5525 | 637,5525 |
| 8 | Ремонт мостового перехода через реку | 449,386 | 449,386 | 449,386 | 449,386 | 449,386 | 449,386 |
| 9 | Строительство колодцев | 100,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 | 93,00 | 93,00 |
|  | ИТОГО | **3844,9** | **3764,55953** | **3764,55953** | **3844,9** | **3764,55953** | **3764,55953** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.