Паспорт

муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения; - повышение привлекательности территории поселения в качестве рекреационной зоны; - устойчивое и эффективное функционирование объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории поселения; |
| Задачи муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Исполнитель муниципальной программы | - администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 |
| Перечень подпрограмм |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |  |
| Средства бюджета поселения | 530,7 | 530,7 | - | - | - | - |
| Средства областного бюджета | 2122,8 | 2122,8 | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | -- |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Повысить уровень обеспеченности населенных пунктов контейнерными площадками. 2. Повысить уровень обеспеченности населенных пунктов дорогами. 3. Повысить уровень обеспеченности населенных пунктов уличным освещением |

Введение

Муниципальная программа «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018 годы» (далее по тексту - Программа) и содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – поселение), необходимых для:

- повышения уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения;

- повышения привлекательности территории поселения в качестве рекреационной зоны;

- устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории поселения;

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблем уровня благоустройства на территории  поселения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории поселения окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие.

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение сельских территорий, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- благоустройство сельских населенных пунктов (приложение).

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

По реализации областного закона Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» в 2017 году средства бюджета Ленинградской области в размере – 1035,8 тыс. руб., средства бюджета Трубникоборского сельского поселения в размере – 258,95 тыс. руб.

По реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными

центрами поселений» в 2017 году средства бюджета Ленинградской области в размере – 1087,0 тыс. руб., средства бюджета Трубникоборского сельского поселения в размере – 271,75 тыс. руб.

4. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией

Функции заказчика настоящей программы осуществляет администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

В рамках выполнения настоящей программы администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществляет следующие функции:

1) несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;

2) обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период;

3) разрабатывает меры по привлечению внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы;

Перечень мероприятий по Программе приведен в приложении.

При необходимости  заказчик программы вносит  предложения по корректировке.

Организация управления и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на  финансовый сектор администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

5. Показатели оценки эффективности реализации Программы

Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

План мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области на 2016 -2018годы» в 2017 году» по реализации областного закона Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участка дороги по ул. Дритовская от д № 20до д. № 13б в дер. Бабино (100 м.) | 2017 | 180,875 |  | 144,700 | 36,175 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 2 | Чистка водопропускной канавы по ул. Новая от Московского шоссе до ул. Набережная в дер. Бабино (350 м) | 2017 | 100,000 |  | 80,000 | 20,000 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 3 | Замена фонарей уличного освещения по ул. Дритовская, ул. Железнодорожная, ул. Станционная в дер. Бабино (25 шт.) | 2017 | 248,000 |  | 198,400 | 49,600 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Степная в пос. Бабино (325 м) | 2017 | 345,875 |  | 276,700 | 69,175 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 5 | Ямочный ремонт подъезда к кладбищу в дер. Померанье (300 м) | 2017 | 120,000 |  | 96,000 | 24,000 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 6 | Ремонт участка дороги по ул. Лесная от д. № 10 до д. № 18 в пос. Керамик (210 м) | 2017 | 300,000 |  | 240,000 | 60,000 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
|  | Итого на 2017 год |  | 1294,750 |  | 1035,800 | 258,950 |  |  |

План мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области на 2016 -2018годы» в 2017 году» по реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная (340 м) | 2017 | 150,00 |  | 120,00 | 30,00 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 2 | Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная (25 шт.) | 2017 | 250,00 |  | 200,00 | 50,00 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 3 | Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а (150 м) | 2017 | 108,50 |  | 86,80 | 21,70 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 4 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира (1259,5 м2) | 2017 | 667,25 |  | 533,80 | 133,45 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 5 | Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная (263 м2) | 2017 | 183,00 |  | 146,40 | 36,60 |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
|  | Итого на 2017 год |  | 1358,75 |  | 1087,00 | 271,75 |  |  |

## Приложение №1 к Программе

## СВЕДЕНИЯ

## о показателях о индикаторах муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год» по реализации областного закона Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год |
| 1 | Благоустройство территории |  |  |
| 1.1 | Чистка водопропускной канавы | м | 350 |
| 1.2 | Замена фонарей уличного освещения | шт | 25 |
| 1.3 | Ямочный ремонт подъезда к кладбищу | м | 300 |
| 2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  |  |
| 2.1 | Ремонт участка дороги | м | 635 |

## СВЕДЕНИЯ

о показателях о индикаторах муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год» по реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год |
| 1 | Благоустройство территории |  |  |
| 1.1 | Замена фонарей уличного освещения | шт | 25 |
| 2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  |  |
| 2.1. | Частичный ремонт участка дороги | м | 490 |
| 2.2 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия | кв.м. | 1259,5 |
| 2.3 | Ремонт дворовой территории | кв.м. | 263 |

## Приложение № 2 к Программе

## Ресурсное обеспечение

## муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района

## Ленинградской области на 2017 год» по реализации областного закона Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

| № п/п | Мероприятие | Территориальная принадлежность | Планируемые объемы финансирования (рублей) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год |
| 1 | Благоустройство территории |  | 468,00 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 1.1. | Чистка водопропускной канавы | дер. Бабино | 100,00 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 1.2. | Замена фонарей уличного освещения | дер. Бабино | 248,00 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 1.3. | Ямочный ремонт подъезда к кладбищу | дер. Померанье | 120,00 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 826,75 |  |
| 2.1 | Ремонт участка дороги | дер. Бабино пос. Керамик | 826,75 |  |

## Ресурсное обеспечение

## муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области на 2017 год» по реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

| № п/п | Мероприятие | Территориальная принадлежность | Планируемые объемы финансирования (рублей) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год |
| 1 | Благоустройство территории | дер. Трубников Бор | 250,0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 1.1 | Замена фонарей уличного освещения | дер. Трубников Бор | 250,0 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | дер. Трубников Бор | 1108,75 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 2.1. | Частичный ремонт участка дороги | дер. Трубников Бор | 258,50 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 2.2 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия | дер. Трубников Бор | 667,25 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |
| 2.3 | Ремонт дворовой территории | дер. Трубников Бор | 183,00 | Администрация Трубникоборского сельского поселения |