**ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.03.2023 № 61

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Трубникоборского сельского

поселения Тосненского района

Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 № 160/1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год, согласно Приложению 1.

2. Утвердить годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год, согласно Приложению 2.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.А.Шейдаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 61

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Благоустройство территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2021 № 200 (с учетом изменений).

В течение 2022 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- разработка и реализация мероприятий, направленных на содержание объектов благоустройства территории поселения: колодцев, колонок,

- разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов, ликвидацию несанкционированных свалок

- разработка и реализация мероприятий, направленных на благоустройство братских захоронений

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- уборка мусора на территории поселения;

- спил аварийных деревьев;

- услуги дезинсекции от клещей на территории Трубникоборского СП;

- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;

- услуги по оценке эффективности проведения химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского;

- обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Трубникоборского СП.

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 663 986,15 рублей, средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 1 635 060,00 рублей, средства бюджета муниципального образования Тосненский район Лен7инградской области в сумме 750 000,00. По программе запланировано финансирование на 2022 год в сумме 3 136 878,31 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Благоустройство территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2022  | Достигнутоезначение показателя за 2022  |
| Бюджет поселения  | Другие источники  | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1 | Мероприятия, направленные на содержание объектов благоустройства территории поселения: колодцев, колонок | 633,81831 | 0,00 | 587,03941 | 0,00 | Благоустройство территории поселения | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Мероприятия, направленные на организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов, ликвидацию несанкционированных свалок | 118,00 | 0,00 | 76,94674 | 0,00 | Создание и оснащение мест накопления ТБО | шт. | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Тоснен-ский муниципальный район Ленинградской области в бюджеты городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Благоустройство территории поселения | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплекс-ная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 0,00 | 1635,06 | 0,00 | 1635,00 | Создание и оснащение мест накопления ТБО | шт. | 0 | 7 | 7 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 61

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Благоустройство территории поселения | 633,81831 | 587,03941 | 587,03941 | 633,81831 | 587,03941 | 587,03941 |
| 2 | Создание и оснащение мест накопления ТБО | 118,0 | 76,94674 | 76,94674 | 118,0 | 76,94674 | 76,94674 |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Тоснен-ский муниципальный район Ленинградской области в бюджеты городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 4 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплекс-ная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 1635,06 | 1635,0 | 1635,0 | 1635,06 | 1635,0 | 1635,0 |
|  | ИТОГО | **3136,78731** | **3048,98615** | **3048,98615** | **3136,78731** | **3048,98615** | **3048,98615** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

$$I\_{p}=\frac{\frac{1}{1}+\frac{3}{3}+\frac{1}{1}+\frac{7}{7}}{4}=1$$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

$$I\_{э}=\frac{3048,98615×1}{3136,78731}=0,97$$