**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Трубникоборского сельского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 октября 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** |
| 1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения работ |  | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |  |
| 1.1. | Частичный ремонт участка дороги по ул. Механизаторов, Мира | до 01.05.2016 |  |  | исполнено |
| 1.2. | Ремонт сети уличного освещения по ул. Мира, Озерная, Вокзальная, Новая | до 01.05.2016 |  |  | исполнено |
| 2. | Выполнение работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |  |
| 2.1. | Чистка канав вдоль улиц | до 01.08.2016 | Общественный совет части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | исполнено |
| 2.2. | Частичный ремонт участка дороги по ул. Механизаторов, Мира | до 01.09.2016 | ООО «ДСК Регион» |  | исполнено |
| 2.3. | Чистка территории под линиями уличного освещения | до 01.08.2016 | Общественный совет части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | исполнено |
| 2.4. | Ремонт сети уличного освещения по ул. Мира, Озерная, Вокзальная, Новая | до 01.09.2016 | ООО «Союзстрой» |  | исполнено |
| 3. | Приемка объекта | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Акт приема выполненных работ |  |
| 3.1. | Частичный ремонт участка дороги по ул. Механизаторов, Мира | до 01.10.2016 |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт сети уличного освещения по ул. Мира, Озерная, Вокзальная, Новая | до 01.10.2016 |  |  |  |
| **Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  | В соответствии с Соглашением | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Исполнение муниципальных контрактов |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | до 01.10.2016 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Отчет об освоении субсидий по объекту |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.А. Шейдаев/