**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)**

**Трубникоборское сельское поселение Тосненского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | | | | **Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)** | | | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | 16 |
| Частичный ремонт участка дороги по ул. Механизаторов | | 360 |  | 344769 | 258576,7 | | 86192,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 258576,7 |
| Частичный ремонт участка дороги по ул. Мира | | 200 |  | 534278,5 | 400708,9 | | 133569,6 | | 0,0 | | 444698,25 | 394698,25 | | 50000,00 | | 0,0 | 444698,25 | | 394698,25 | 50000,00 | | 0,0 | | 6010,65 |
| Ремонт сети уличного освещения по ул. Мира, Озерная, Вокзальная, Новая | | м 1670  шт. 50 |  | 637552,5 | 482314,4 | | 155238,1 | | 0,0 | | 637552,5 | 482314,4 | | 155238,1 | | 0,0 | 637552,5 | | 482314,4 | 155238,1 | | 0,0 | | 0,00 |
| Чистка канав вдоль улиц | |  |  | 48000 | 0,0 | | 0,0 | | 48000 | | 48000 | 0,0 | | 0,0 | | 48000 | 48000 | | 0,0 | 0,0 | | 48000 | | 0,0 |
| Чистка территории под линиями уличного освещения | |  |  | 48000 | 0,0 | | 0,0 | | 48000 | | 48000 | 0,0 | | 0,0 | | 48000 | 48000 | | 0,0 | 0,0 | | 48000 | | 0,0 |
| **Итого** | |  |  | 1612600 | 1141600 | | 375000 | | 96000 | | 1178250,75 | 877012,65 | | 205238,1 | | 96000 | 1178250,75 | | 877012,65 | 205238,1 | | 96000 | | 1141600 |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Шейдаев С.А. | |  | |  | | |  | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | | | |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | | |  | |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | |  | |  | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |
| Исполнитель Афанасьева В.В. 8(81361)77123 | | | | |  | |  | |  | | |  | | (подпись) | | | (фамилия, инициалы) | | |  | |